本地知识库问答系统

v3 详细改进与演进方案

从“本地教材问答”演进为“通用本地知识库问答系统”

| 项目仓库 | wt7439216/local-database-qa-system |
| --- | --- |
| 基线分支 | main |
| 基线提交 | d0ad1bef46c822b97e4f2b37ea22ba36e06c2a34 |
| 方案日期 | 2026-09-06 |

定位：本地优先 · 可追溯 · 可扩展 · 可评测 · 可回滚

# 0. 执行摘要

核心结论 不推翻现有 v2，而是把它作为可靠基线继续演进。最终推荐采用“SQLite + Qdrant + Ollama + Reranker”的分层架构：SQLite 继续作为结构化知识与全文检索的 Source of Truth，Qdrant 作为可重建的向量索引层，Ollama 承担本地 Embedding/LLM，Reranker 负责二阶段精排。

当前 v2 已经从早期 RAG Demo 演进为具备结构化切片、混合检索、RRF、范围判断、页码级引用、多轮追问、流式服务、安全加固、Golden Set 与 CI 的“本地教材问答产品”。

但如果最终目标是“本地知识库”，当前最大结构性限制不再是回答模型，而是：文档类型过于教材化、向量检索为 O(N) 全库扫描、缺少文档/集合级过滤与管理、Router 仍以规则为主、没有真正的二阶段 Reranker、评测集仍偏单教材。

因此改进顺序应遵循“先稳定数据层与检索层，再做智能路由与体验层”的原则。不要一开始就重写全部检索，也不要直接变成最普通的 PDF→Chunk→VectorDB→LLM 教程架构。

| 阶段 | 目标 | 核心变化 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| v3.0 | 存储解耦 | SQLite 保留结构/FTS；Qdrant 接管 Dense ANN；实现双写与一致性校验 | P0 |
| v3.1 | 检索质量 | RRF 候选后增加本地 Reranker；完成模型门限校准 | P0 |
| v3.2 | 知识库化 | 支持 PDF/DOCX/PPTX/TXT/MD；通用文档结构与多文档 Scope | P1 |
| v3.3 | 可管理 | 知识库管理 UI：上传、删除、重建、选择、标签、状态 | P1 |
| v3.4 | 智能问答 | Rule-first + LLM Router fallback、Query Rewrite、跨文档综合问答 | P1 |
| v3.5 | 质量闭环 | 引用蕴含/覆盖评估、多书 Golden Set、CI 集成真实回归、性能基准 | P2 |

## 0.1 最终目标架构

PDF / DOCX / PPTX / TXT / Markdown │ ▼ Document Parser + OCR │ ▼ Structure-aware Chunking / Metadata │ ┌───────┴────────┐ ▼ ▼ SQLite v5/v6 Qdrant documents/pages dense vectors sections/chunks payload filters summaries/FTS5 HNSW ANN index │ │ └───────┬────────┘ ▼ Hybrid Candidate Retrieval BM25 + Dense ANN ▼ RRF ▼ Local Reranker ▼ Context Builder / Budget ▼ Ollama Local LLM ▼ Citation Normalize + Verify + Coverage ▼ Web / Desktop Knowledge Workspace

# 1. 当前 v2 基线诊断

本方案以仓库 main 最新提交 d0ad1bef46c822b97e4f2b37ea22ba36e06c2a34 为基线。该提交已合并多轮问答、检索调优、telemetry 与服务端加固。

| 能力 | 当前实现 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 结构化知识库 | SQLite v4：documents/pages/chapters/chunks/summaries/FTS/vectors | 强，必须保留 |
| 全文检索 | FTS5 正文/标题双列、BM25 列权重、中文 2/3-gram | 强，继续作为 lexical baseline |
| 语义检索 | Embedding 全量载入内存，查询时逐向量内积 | 小库可用；知识库规模下需替换 |
| 融合 | Lexical + Dense → RRF，带 OCR 质量折扣、标题加分、去重 | 强，继续沿用并参数化 |
| 范围判断 | 词法强度 + dense gate + 特殊短词逻辑 | 可用，但需要按模型/数据校准 |
| Router | book_toc/book_overview/chapter/locate/compare/qa 等确定性规则 | 教材场景可用；通用知识库不足 |
| 多轮 | 上一问拼接 + 最近 3 轮历史 | 有工程价值，但不是完整 query rewrite |
| 引用 | 页码/章节元数据、编号归一化、部分实体支持校验 | 较强；仍缺 claim-level entailment/coverage |
| 服务 | Web、流式、配对码、token、Host 校验、缓存、日志 | 成熟，本地/可信局域网够用 |
| 评测 | 52 个单元测试 + 单教材 Golden Set + eval_recall | 已有闭环雏形，但覆盖不足 |

## 1.1 当前最关键的 10 个不足

1. 向量搜索仍为 O(N) 全库扫描：知识量变大后，检索延迟与内存压力会线性增长。

2. 项目数据模型与 Router 仍明显偏“教材”：chapter/section 语义过重，不足以自然覆盖论文、报告、笔记、规范、PPT。

3. 缺少知识库 Scope：无法优雅表达“只查某本书/某类文件/某标签/某时间范围/某知识集合”。

4. 没有真正的二阶段 Reranker；RRF 后仍主要依赖召回排序与启发式规则。

5. 多轮追问主要是拼接上一问题，没有稳定的 standalone query rewrite / coreference resolution。

6. Embedding 模型配置与门限必须统一并形成可回归的 per-model calibration，避免文档、默认配置和运行库不一致。

7. 摘要生成仍需升级为分层摘要，而不是只对机械摘要做再表达。

8. 引用检查主要是格式与部分实体支持，尚不能证明每条事实都被对应证据支持。

9. Golden Set 规模小、集中于单教材，且 CI 主要验证单元测试，不等价于真实知识库检索质量。

10. 没有用户可见的 Library Manager；知识库“可问”了，但还没有真正“可管理”。

# 2. v3 设计目标与非目标

## 2.1 设计目标

完全本地优先：核心数据、索引、Embedding、Reranker、LLM 默认均可离线运行。

多文档、多格式、多知识集合：教材只是其中一种文档类型。

答案可追溯：每条证据保留 document/page/section/chunk 位置与可点击引用。

离题不猜：继续保留 scope gate，并把“拒答”纳入正式评测指标。

增量更新：新增/修改少量文件时只处理变化内容，不重建全部 embedding。

索引可重建：Qdrant 不是唯一真相源；SQLite + 原始解析产物足以恢复索引。

可测试、可度量、可回滚：每个阶段都必须有 feature flag、回归评测和明确回退路径。

保持现有工程优势：不要丢掉 FTS、结构化页码、引用、安全、telemetry、CI 等已有资产。

## 2.2 暂不追求的目标

不在 v3.0 就做分布式集群、多租户 SaaS、互联网公网服务。

不追求一次性兼容所有版式复杂 PDF；多栏、公式、表格可作为后续专项。

不强行把 BM25/FTS5 立即迁入 Qdrant；先保持检索变量可控。

不在知识量很小时为了“技术栈丰富”引入过多微服务。

# 3. 核心技术决策

| 决策 | 推荐方案 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 结构化主库 | SQLite | 轻量、本地、事务/约束成熟；现有 schema 和 FTS 资产可直接复用。 |
| 向量索引 | Qdrant | 本地 Docker 易部署；适合 ANN、payload filtering、增量 point upsert 与多阶段检索。 |
| 全文检索 | 继续 SQLite FTS5 | 已有中文 2/3-gram 与 heading BM25 调优，先不同时更换 sparse backend。 |
| Embedding | 统一为一个中文/多语主模型（建议 bge-m3 作为当前主线） | 避免配置漂移；所有 gate 与回归基于模型版本冻结。 |
| Reranker | bge-reranker-v2-m3 或等价本地 Cross-Encoder | query+passage 直接打相关性分，适合对 RRF 候选二阶段精排。 |
| LLM | 继续 Ollama + Qwen 系列可配置 | 保持全本地与现有流式链路。 |
| Router | 高置信规则 + 本地 LLM fallback | 规则保证稳定/低延迟；LLM 解决长尾语义意图。 |
| 真实数据源 | SQLite + 原始文件/解析结果 | Qdrant 仅索引；可以删除并重建。 |

关键原则：双存储不是双真相 所有 document/chunk 的完整业务状态以 SQLite 为准。Qdrant point 只保存用于向量检索的 vector 与精简 payload，并通过 chunk_id/document_id 与 SQLite 对齐。任何 Qdrant 不一致都应能通过“索引校验 + 重建”修复。

# 4. v3.0：SQLite + Qdrant 存储解耦

## 4.1 目标

把当前 LibraryStore 中“加载全部向量 + _similarities() 全库扫描”的职责移出 SQLite，同时保持现有 lexical 检索、RRF、scope gate 与引用输出行为尽可能不变。

## 4.2 推荐模块边界

core/ ├─ library_store.py # SQLite：documents/pages/sections/chunks/FTS/summaries ├─ vector_store.py # 新抽象接口 ├─ qdrant_store.py # Qdrant 实现 ├─ hybrid_retriever.py # FTS + vector → candidate → RRF ├─ reranker.py # v3.1 接入 ├─ router.py # v3.4 接入 ├─ query_rewriter.py # v3.4 接入 └─ engine_v3.py # 编排，不直接依赖具体 vector DB

## 4.3 VectorStore 接口建议

class VectorStore(Protocol): def upsert_chunks(self, records: list[VectorRecord]) -> None: ... def delete_documents(self, document_ids: list[str]) -> None: ... def search(self, query_vector, *, top_k, filters=None) -> list[VectorHit]: ... def count(self) -> int: ... def health(self) -> dict: ... def rebuild_from_sqlite(self, store: LibraryStore) -> None: ...

## 4.4 Qdrant Collection 设计

| 字段 | 类型/位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| point_id | UUID/hash | 建议由 chunk_id 稳定映射；保证增量 upsert 幂等。 |
| vector | 1024-d 或实际模型维度 | 归一化 Dense Embedding。 |
| chunk_id | payload keyword | 回查 SQLite 的主键。 |
| document_id | payload keyword + index | 按文档过滤。 |
| knowledge_base_id | payload keyword + index | 按知识库/集合过滤。 |
| document_type | payload keyword | pdf/docx/pptx/md/txt/... |
| section_path | payload text/keyword | 可做展示/条件过滤。 |
| page_start/page_end | payload integer | 页码与定位。 |
| tags | payload keyword[] | 用户标签。 |
| content_hash | payload keyword | 一致性/增量判断。 |
| quality_score | payload float | 可用于过滤或后处理。 |

## 4.5 双写与一致性策略

写入顺序：先写/提交 SQLite，再 upsert Qdrant；Qdrant 失败时 SQLite 数据仍有效，但索引状态标记为 DIRTY。

新增 index_state 表记录 collection_name、embedding_model、dimension、indexed_chunk_count、last_sync_at、source_hash。

启动时做轻量健康检查：SQLite chunk 数、需要向量的 chunk 数、Qdrant point 数、模型/维度是否一致。

提供 scripts/rebuild_vector_index.py：从 SQLite 按批读取 chunk，重新 embedding / 或复用已有 embedding cache，再构建 Qdrant。

提供 scripts/check_index_consistency.py：抽样核对 chunk_id/content_hash，发现不一致时拒绝“健康”状态但不破坏旧库。

## 4.6 v3.0 验收标准

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 行为回归 | 现有 Golden Set 在新 backend 下核心指标不低于 v2 基线，差异有解释。 |
| 性能 | 至少建立 1k/10k/50k chunks 基准；10k+ 时 Dense 查询不再线性全库扫描。 |
| 一致性 | 模拟 Qdrant 停机时，SQLite 构建不损坏；恢复后可一键重建索引。 |
| 过滤 | 可以按 document_id 与 knowledge_base_id 过滤 Dense 候选。 |
| 兼容 | 通过 feature flag VECTOR_BACKEND=memory¦qdrant 可临时回退旧方案。 |

# 5. v3.1：检索链与 Reranker

## 5.1 推荐检索流水线

Query │ ├─ SQLite FTS5 / BM25 ─────── top 30~50 │ └─ Qdrant Dense ANN ─────── top 30~50 │ ▼ RRF + quality/heading adjustments │ ▼ dedup + scope filter │ ▼ Top 16~24 │ ▼ Cross-Encoder Reranker │ ▼ Top 6~8 │ ▼ Context Builder → LLM

## 5.2 为什么 Reranker 要后置在 RRF 之后

Reranker 成本显著高于向量相似度，不应对全库运行。

FTS 与 Dense 负责“尽量不漏”，Reranker 负责“把真正回答问题的证据排到前面”。

知识库越多文档越同质，Reranker 的价值越大；例如多个教材/论文都提到 OFDM，但真正回答当前问法的段落可能只有少数。

Reranker 只改变候选排序，不改变 Source of Truth，因此易于 A/B 和回滚。

## 5.3 参数建议与禁止硬编码

| 参数 | 初始建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| lexical_candidate_k | 40 | 用于构造较宽的 lexical recall。 |
| dense_candidate_k | 40 | Qdrant ANN 候选数。 |
| rrf_candidate_k | 20 | 融合后送入 reranker。 |
| final_context_k | 6~8 | 最终给 LLM 的主证据数量。 |
| reranker_batch_size | 按显存/CPU 实测 | RTX 4060 8GB 需做模型常驻与显存预算。 |
| dense_gate | 按 embedding 模型 + Golden Set 校准 | 禁止把 nomic 的阈值直接当 bge-m3 真值。 |

注意 bge-reranker-v2-m3 模型体积约 2.3GB 级别。若与 7B LLM 同时驻留 8GB Laptop GPU 造成显存压力，应允许 CPU rerank、按需加载、量化版或较小 reranker 作为备选；不要为了“全 GPU”牺牲稳定性。

# 6. v3.2：从“教材解析”升级为“通用知识导入”

## 6.1 文档类型适配层

| 格式 | 建议解析器 | 最低可接受输出 |
| --- | --- | --- |
| PDF | PyMuPDF + OCR fallback | page_no、text、block/line、source_method、quality。 |
| DOCX | python-docx | 段落、标题层级、表格文本、顺序。 |
| PPTX | python-pptx | slide_no、标题、文本框、备注（可选）。 |
| TXT | 标准库 | 全文 + 编码检测/用户选择。 |
| Markdown | 标准文本解析 | Heading path + 段落/代码块。 |

## 6.2 通用文档结构模型

不要把所有文档强塞成 chapter。建议把“chapter/section”提升为更通用的 section tree，并为教材保留兼容字段。

documents id, title, source_name, type, sha256, imported_at, metadata_json sections id, document_id, parent_id, level, heading, ordinal, page_start, page_end, path_text chunks id, document_id, section_id, page_start, page_end, text, chunk_type, quality_score, content_hash, sort_order knowledge_bases id, name, description knowledge_base_documents knowledge_base_id, document_id

## 6.3 Chunking 策略

优先结构边界：标题/小节/段落 > 固定字符数。

对无结构文档才使用长度窗口；建议保留 10%~15% overlap，而非所有格式统一 90 字。

代码块、表格、公式说明等需要 chunk_type，避免和普通段落完全同权。

Embedding input 继续携带“文档标题 + section path + chunk 正文”，这是当前已有的正确方向。

稳定 chunk_id 基于 document_id + section identity + content hash/occurrence，确保前文变化不导致全库 embedding 失效。

## 6.4 增量导入状态机

NEW → PARSING → CHUNKED → EMBEDDING → INDEXING → READY ↘ ERROR ↘ INDEX_DIRTY 删除：READY → DELETING → REMOVED 更新：READY → REIMPORTING → READY

# 7. 知识库 Scope 与多文档问答

## 7.1 必须新增的 Scope 对象

QueryScope( knowledge_base_ids: list[str] ¦ None, document_ids: list[str] ¦ None, document_types: list[str] ¦ None, tags: list[str] ¦ None, section_ids: list[str] ¦ None, date_range: tuple ¦ None, )

所有 lexical、dense、summary、locate 查询都接收同一个 QueryScope。

Web UI 中“当前知识库 / 已选文档”必须明确展示，避免用户以为系统在全库搜索。

如果用户问“这篇论文”“这本书”，优先由 UI 当前选择与会话 active_document 解析，而不是全库猜。

跨文档比较时，为每个实体/文档分别检索，再合并证据；保留当前 compare 双路召回的优秀思路。

# 8. v3.4：Router、Query Rewrite 与多轮

## 8.1 Router 不应全部交给 LLM

推荐：Rule-first + LLM fallback 目录、列文档、显式“第3章/第5页”、明确 compare 等高置信意图继续走确定性规则；只有语义模糊、长尾表达或跨文档综合任务才调用本地 LLM Router。这样兼顾稳定性、延迟与扩展性。

| Route | 典型问题 | 执行方式 |
| --- | --- | --- |
| METADATA_QUERY | “当前库里有哪些文件？” | SQL/结构化查询，通常不需 RAG。 |
| DOCUMENT_SUMMARY | “介绍一下这篇论文” | 指定文档的层次摘要。 |
| GLOBAL_SUMMARY | “这些资料主要讨论什么？” | 多文档摘要聚合。 |
| LOCATE | “循环前缀在哪份材料？” | Hybrid retrieval + location output。 |
| COMPARE | “A 和 B 有什么区别？” | 多实体分别召回 + rerank + 合并。 |
| QA | “为什么 OFDM 抗多径？” | 标准 Hybrid RAG。 |
| MULTI_DOCUMENT_QA | “综合几篇论文解释趋势” | 按 scope 多文档召回并做证据配额。 |
| OUT_OF_SCOPE | “今天天气怎样？” | 拒答或提示当前知识库无依据。 |

## 8.2 Router 输出应结构化

{ "route": "QA", "confidence": 0.86, "entities": ["OFDM"], "document_hints": [], "needs_rewrite": true, "reason_code": "semantic_qa" }

不要让 Router 自由输出长文本。JSON schema 校验失败时回退 QA 或规则路径，并记录 telemetry。

## 8.3 Query Rewrite

| 原对话 | 当前拼接方式的问题 | 建议 rewrite |
| --- | --- | --- |
| Q1：“介绍 OFDM” Q2：“它为什么要加循环前缀？” | 简单拼接包含冗余，且“它”未显式消解。 | “OFDM 为什么需要加入循环前缀？” |
| Q1：“LTE 和 GSM 区别？” Q2：“那它们频谱效率呢？” | 实体多，代词指向需要保留两个对象。 | “比较 LTE 与 GSM 的频谱效率。” |

# 9. 分层摘要系统

## 9.1 目标

让“介绍文档/总结章节/综合资料”真正基于全量内容，而不是主要依赖封面、目录或机械摘要。

Chunk summaries (optional / long sections) ↓ Section summary ↓ Document summary ↓ Knowledge-base / multi-document summary

摘要材料必须带 source chunk IDs，允许回溯。

摘要版本绑定 document content hash + prompt version + model name；文档未变化时复用。

文档级摘要只在导入/后台构建阶段生成，不要每次问答临时全书总结。

若文档很短，可跳过中间层；层级是策略而不是强制固定模板。

# 10. 引用与 Evidence 验证升级

## 10.1 保留当前正确做法

绝不在模型未输出有效引用时自动补一个“看起来合理”的 [1]。

引用编号只允许指向实际发送给 LLM 的 contexts。

引用编号先校验再按首次出现顺序重排。

证据卡保留文档、页码、section、quote、quality 等结构化信息。

## 10.2 下一阶段增加两层验证

| 层次 | 做什么 | 建议指标 |
| --- | --- | --- |
| Citation Coverage | 检测回答中的可验证事实句是否至少带一个引用。 | coverage ≥ 90%（在需要引用的句子上）。 |
| Citation Entailment | 对“claim + cited chunk”做本地 NLI/LLM verifier 或启发式二级验证。 | unsupported claim rate ≤ 5%（Golden Set）。 |

实现时应把“验证失败”视为重新生成/删除该句/降低回答置信度的信号，而不是偷偷换引用编号。

# 11. v3.3：Knowledge Library Manager

## 11.1 必备页面/功能

| 功能 | 最低实现 | 后续增强 |
| --- | --- | --- |
| 知识库列表 | 新建、重命名、删除（有二次确认） | 图标、描述、统计。 |
| 文档导入 | 拖拽/选择 PDF/DOCX/PPTX/TXT/MD | 批量文件、文件夹导入。 |
| 处理状态 | 解析/切片/embedding/index/失败原因 | 进度条、重试。 |
| 文档选择 | 问答前选择知识库/文件 | 保存常用 Scope。 |
| 文档详情 | 页数、chunk 数、hash、更新时间、模型 | sections 树、检索预览。 |
| 删除/重建 | 删除文档并同步索引；重建向量 | 仅重建变化文件。 |
| 健康状态 | SQLite/Qdrant/Ollama/Reranker | 一键诊断。 |

## 11.2 UI 信息架构建议

左侧：知识库 / 文档树 中间：问答会话 右侧：Evidence / 引用 / 当前 Scope 顶部：模型与服务健康状态 底部：检索 telemetry（开发模式可见）

# 12. 评测、回归与 CI

## 12.1 Golden Set 扩展

| 类别 | 建议数量 | 至少覆盖 |
| --- | --- | --- |
| 单事实 QA | 40+ | 定义、参数、结论、原因。 |
| 定位 | 20+ | 文档/章节/页码/小节。 |
| 比较 | 20+ | 双实体、多实体、跨文档。 |
| 多轮追问 | 20+ | 代词、省略、承接、切换主题。 |
| Out-of-scope | 30+ | 完全离题、近邻但库中无依据、诱导模型常识回答。 |
| 多文档综合 | 20+ | 多个来源互补、冲突、重复证据。 |
| 难负例 | 20+ | 相同关键词但主题不同、标题误命中、OCR 噪声。 |

## 12.2 指标体系

| 层 | 指标 |
| --- | --- |
| Retrieval | Recall@K、MRR、Top1/Top3 document/section accuracy、compare entity coverage。 |
| Scope | False Accept Rate、False Refusal Rate。 |
| Reranker | nDCG@K / MRR 相对 RRF baseline 的提升。 |
| Answer | Answer correctness / completeness（人工或冻结 judge）。 |
| Citation | coverage、valid-id rate、entailment rate、page/location accuracy。 |
| Performance | p50/p95 retrieval latency、rerank latency、TTFT、总响应时间、RAM/VRAM。 |

## 12.3 CI 分层

PR 快速 CI：Ruff + unit tests + compileall + JS syntax + mock Qdrant adapter tests。

本地/定时真实回归：需要真实测试知识库 + Ollama + Qdrant；输出 JSON 报告。

发布 Gate：若 retrieval/scope/citation 任一关键指标低于冻结基线，则禁止生成发布包。

模型或阈值变化必须携带 eval report；不得只凭“看起来回答更好”合并。

# 13. 性能、可观测性与安全

## 13.1 性能预算

| 阶段 | 目标 |
| --- | --- |
| FTS 查询 | 小中型库 p95 尽量 < 100ms。 |
| Dense ANN | 10k~100k chunks 级别保持近实时；以实测基线为准，不硬写绝对 SLA。 |
| Rerank | 只处理 16~24 个候选；允许 CPU/GPU 两种 backend。 |
| LLM | 继续流式输出，TTFT 与总时延分开记录。 |
| 内存 | 不再为 Dense 检索一次性把全库 float vectors 装入 Python array。 |

## 13.2 Telemetry 建议字段

request_id, route, scope, rewritten_query, lexical_hits, dense_hits, rrf_top_ids, reranker_scores, final_context_ids, scope_confidence, out_of_scope, embedding_ms, lexical_ms, dense_ms, rerank_ms, llm_ttft_ms, llm_total_ms, citation_count, citation_coverage, models, db_fingerprint, index_version

## 13.3 安全边界

继续明确“可信局域网 HTTP”，不要把当前服务直接暴露公网。

若未来需要公网：放在反向代理/TLS 后，并引入正式用户身份与权限模型。

上传文件需要扩展名 + MIME/魔数校验、大小上限、解析超时与路径隔离。

服务端禁止客户端直接提交任意本地路径；导入目录应由受控文件选择/白名单完成。

知识库删除为破坏性操作，必须有二次确认与事务/索引补偿机制。

# 14. 文件级改造清单

| 文件/模块 | 动作 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| core/library_store.py | 剥离 vector blob 加载/全库 similarities；保留 SQLite 结构、FTS、summary、metadata。 | v3.0 |
| core/vector_store.py | 新增协议/抽象：search/upsert/delete/health/rebuild。 | v3.0 |
| core/qdrant_store.py | Qdrant client、collection schema、filters、batch upsert。 | v3.0 |
| core/hybrid_retriever.py | 把 FTS + vector + RRF + dedup + scope 从 LibraryStore 解耦。 | v3.0 |
| scripts/build_library.py | 改为“SQLite materialize → vector sync”；保留临时 DB 原子替换。 | v3.0 |
| scripts/rebuild_vector_index.py | 新增一键索引重建。 | v3.0 |
| scripts/check_index_consistency.py | 新增 SQLite/Qdrant 一致性检查。 | v3.0 |
| core/reranker.py | 新增本地 reranker adapter 与 no-op fallback。 | v3.1 |
| core/parsers/* | 按 PDF/DOCX/PPTX/TXT/MD 拆解析器。 | v3.2 |
| core/chunking.py | 通用 section-aware chunking。 | v3.2 |
| core/models.py | Document/Section/Chunk/Scope 等 dataclass/Pydantic-like 数据结构。 | v3.2 |
| core/router.py | 确定性规则 + LLM fallback；schema 校验。 | v3.4 |
| core/query_rewriter.py | follow-up → standalone query。 | v3.4 |
| core/engine_v3.py | 统一编排 Router→Retrieve→Rerank→Context→LLM→Citations。 | v3.4 |
| desktop/web_server.py | 新增 library API、scope/session 状态；保留现有安全边界。 | v3.3 |
| web/* | 知识库管理、文档树、scope 选择、索引状态。 | v3.3 |
| scripts/eval_recall.py | 扩展到多文档、rerank、scope 与 answer/citation eval。 | v3.5 |
| tests/* | 每阶段增加 adapter contract、failure injection、migration tests。 | 持续 |

# 15. 分阶段实施路线图

## 15.1 Phase A — v3.0 存储层（P0）

建立 v2 性能与 Golden Set 冻结基线。

引入 VectorStore 抽象，不改变 Engine 对外 API。

实现 QdrantStore 与 collection/bootstrap。

HybridRetriever 同时接入 SQLite FTS 与 Qdrant Dense。

实现 index consistency / rebuild / health。

保留旧 memory backend feature flag，完成 A/B。

Phase A 完成定义 功能、指标、安全性都通过后，才允许从默认 memory backend 切到 qdrant；不是“能搜到结果”就算完成。

## 15.2 Phase B — v3.1 检索质量（P0）

接入 reranker adapter，先 no-op 默认关闭。

建立 RRF-only vs RRF+reranker 对照评测。

调 candidate_k/final_k 与 batch 策略。

完成 bge-m3 dense gate 的真实数据校准。

确认 RTX 4060 8GB 下的 GPU/CPU 部署策略。

## 15.3 Phase C — v3.2 通用文档（P1）

引入 Document/Section 通用模型，保持旧教材 schema migration。

优先实现 TXT/Markdown/DOCX，再实现 PPTX；PDF 复用现有成熟路径。

统一 chunking、stable IDs、quality、metadata。

扩展 Golden Set 至至少 3 种文档类型。

## 15.4 Phase D — v3.3 Knowledge Manager（P1）

实现 knowledge_bases 与 document membership。

新增导入、删除、重建、状态 API。

前端增加 Library 页面和 Scope selector。

失败状态可见且可重试；不得静默卡住。

## 15.5 Phase E — v3.4 智能路由与多轮（P1）

抽离 router.py，保留所有高置信 rule routes。

增加严格 JSON 的 LLM Router fallback。

增加 query rewriter 与 active document/session scope。

实现 multi-document QA 的证据配额与来源多样性约束。

对旧教材路由做全量回归，确保“通用化”没有破坏原体验。

## 15.6 Phase F — v3.5 质量闭环（P2）

Citation coverage + entailment verifier。

Golden Set 扩到 150~250+ 条，多文件、多格式、多轮、难负例。

真实检索回归纳入发布 Gate。

建立 1k/10k/50k/100k chunks benchmark。

输出可用于 README/简历的可复现性能与准确率数字。

# 16. 优先级 Backlog（可直接拆 Issue）

| ID | 任务 | 相对工作量 |
| --- | --- | --- |
| P0-01 | 冻结 v2 retrieval/eval/performance baseline | 1 |
| P0-02 | 新增 VectorStore protocol 与 memory adapter | 1 |
| P0-03 | 新增 QdrantStore + collection bootstrap | 2 |
| P0-04 | Qdrant payload/index/filter 设计 | 1 |
| P0-05 | HybridRetriever 解耦 | 2 |
| P0-06 | 双写/索引脏状态/重建脚本 | 2 |
| P0-07 | SQLite-Qdrant consistency checker | 1 |
| P0-08 | Qdrant failure-injection tests | 1 |
| P0-09 | Reranker adapter + no-op fallback | 2 |
| P0-10 | bge-m3 gate 校准与 config 统一 | 1 |
| P1-01 | Document/Section 通用 schema | 2 |
| P1-02 | TXT/Markdown parser | 1 |
| P1-03 | DOCX parser | 1 |
| P1-04 | PPTX parser | 1 |
| P1-05 | 通用 section-aware chunker | 2 |
| P1-06 | knowledge_bases + membership | 1 |
| P1-07 | QueryScope 贯穿所有 retrieval API | 2 |
| P1-08 | Library management API | 2 |
| P1-09 | Library manager UI | 3 |
| P1-10 | Rule-first + LLM Router | 2 |
| P1-11 | Standalone query rewrite | 2 |
| P1-12 | 分层摘要 | 2 |
| P2-01 | Citation coverage | 1 |
| P2-02 | Citation entailment verifier | 2 |
| P2-03 | 多文档 Golden Set 扩展 | 3 |
| P2-04 | 真实回归发布 Gate | 2 |
| P2-05 | 规模/延迟 benchmark | 2 |

# 17. 风险与回滚设计

| 风险 | 可能后果 | 缓解/回滚 |
| --- | --- | --- |
| Qdrant 引入导致部署复杂 | 用户本地启动失败 | Docker health check + 一键启动脚本；保留 memory backend。 |
| Reranker 显存不足 | LLM OOM/速度下降 | CPU backend/按需加载/小模型；feature flag 关闭。 |
| 新 schema 破坏旧教材库 | 无法打开旧数据库 | schema migration + 旧库只读备份 + build 输出原子替换。 |
| 多格式解析质量不一致 | 坏 chunk 污染检索 | parser contract + quality_score + per-format regression。 |
| LLM Router 不稳定 | 错误 route | 规则优先；schema 校验；低置信回退 QA；记录 reason_code。 |
| 门限过拟合单书 | 换知识库后大量误拒/误收 | 多库 Golden Set；按 embedding/version 维护 calibration。 |
| 索引与 SQLite 漂移 | 检索到不存在/旧内容 | content_hash + consistency check + rebuild。 |
| 大改导致项目失去当前稳定性 | 演示不可用 | 每阶段独立 commit/branch；默认功能只在验收后切换。 |

# 18. “真正的本地知识库问答系统”完成标准

☐ 可以在 UI 中创建知识库，并导入至少 PDF、DOCX、TXT/MD 三类文档。

☐ 可以选择单文档、多个文档或整个知识库作为 Scope。

☐ Dense 检索由 ANN backend 完成，不再依赖 Python 全库向量扫描。

☐ Hybrid Retrieval + RRF + Reranker 有冻结评测证明优于或不劣于 v2。

☐ 能回答单文档 QA、跨文档 QA、定位、比较、文档摘要、全库概览。

☐ 多轮追问能生成 standalone retrieval query，且切换主题不会错误承接。

☐ 每个回答的 Evidence 可以回到真实文档/页码/section。

☐ Out-of-scope 指标稳定，模型不能靠常识越过知识库边界。

☐ Qdrant 故障/丢失后可从 SQLite/原始资料重建，不丢业务数据。

☐ Golden Set 至少 150 条，并覆盖多文档、多格式、多轮、难负例。

☐ CI + 真实回归报告能够阻止明显检索/引用退化。

☐ README 对架构、模型、限制、性能数据与本地部署步骤描述一致。

# 19. 完成后的项目定位与简历表述

建议项目名称 基于 Hybrid RAG 的本地知识库问答系统（Local Knowledge Base QA System）

推荐简历描述：

设计并实现全本地知识库问答系统，以 SQLite 管理文档结构、全文索引与可追溯元数据，以 Qdrant 构建语义向量 ANN 索引，融合 FTS5/BM25 与 Dense Retrieval，经 RRF 与本地 Cross-Encoder Reranker 进行多阶段检索；支持 PDF/DOCX/PPTX/TXT/Markdown 导入、多知识库 Scope、多轮 Query Rewrite、跨文档比较与综合问答、页码级 Evidence 引用及离题拒答，并构建 Golden Set、telemetry、回归测试与 GitHub Actions CI。

在以下功能真正完成前，不建议提前宣称：

“LLM Router 已实现”——当前 v2 主要仍是规则 Router。

“Cross-Encoder Reranker 已实现”——应等 v3.1 真正落地后再写。

“支持通用知识库”——应至少完成多格式 + Scope + Library Manager 后再写。

“支持大规模向量库”——应在 Qdrant + benchmark 落地后再写。

# 20. 建议给 Codex / ChatGPT Work 的实施约束

1. main 始终保持可运行；每阶段使用独立 feature branch。 2. 任何 schema change 必须提供 migration / rebuild 路径。 3. 不允许删除现有 v2 retrieval baseline，直到新 backend 完成回归验收。 4. 每个新 adapter 都要有 contract tests，禁止 engine 直接 import Qdrant client。 5. 每次调整 retrieval 权重/阈值必须附 Golden Set 对比报告。 6. Qdrant 被视为可重建索引，不得成为唯一业务数据源。 7. 构建失败必须保持上一版 SQLite 与 vector index 可继续服务。 8. 所有模型、维度、prompt version、index version 必须进入 metadata/telemetry。 9. 公网安全不在当前 scope；服务文档继续明确 trusted-LAN only。 10. 每个 Phase 结束时：unit tests + real regression + git clean + rollback path。

# 附录 A：本方案依据与外部参考

项目基线：GitHub wt7439216/local-database-qa-system，main，commit d0ad1bef46c822b97e4f2b37ea22ba36e06c2a34。

当前架构重点：SQLite v4、FTS5 正文/标题、Dense vector、RRF、scope gate、Ollama、结构化 citations、Web/局域网安全。

Qdrant 官方文档：Local Quickstart（Docker 本地部署）；Hybrid and Multi-Stage Queries；payload filtering。访问日期：2026-09-06。

BAAI/bge-reranker-v2-m3 Model Card：multilingual Cross-Encoder reranker，Apache-2.0；模型文件约 2.27GB。访问日期：2026-09-06。

# 附录 B：推荐的下一步

最适合马上开始的工作 先做 v3.0 的“VectorStore 抽象 + Qdrant backend + HybridRetriever 解耦”，同时冻结当前 v2 Golden Set 与性能作为对照。不要先做 UI，也不要先做 LLM Router；底层检索和索引一致性先稳定，后面的知识库功能才有可靠地基。